平成２４年度　再評価対象事業（箇所）について

富山県公共事業評価委員会

１．平成２４年度の再評価対象事業　２９件（うち10年経過した事業５件）

- 事業別

| 農林部 5年の倍数年 経過 | 計 |  | 土改 | 治山 | 林道 | 漁港 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ８ |  | ４ |  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| (うち10年経過) (うち15年経過) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土木部 5年の倍数年 経過 | 計 |  | 道路 | 河川 | ダム | 海岸 | 砂防 | 地すべり | 急傾斜 | 港湾 | 街路 | 下水 |
|  | ２１ |  | ５ | １ | １ |  | ７ | ３ | ４ |  |  |  |
| (うち10年経過) (うち15年経過） |  | ５ | ２ | １ |  |  | ２ |  |  |  |  |  |

※10年経過：平成19年度の評価委員会で再評価(5年経過)をした事業で、その後5年を経過した事業

（２）再評価対象事由別 （  ）内は、重点審議対象事業で内数。選定基準は下記２のとおり。

| 区 分 …（ア） |  | 箇 所 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 農林部 | 土木部 |
| ①事業採択後５年を経過した後も未着手の事業 |  |  |  |  |
| ②事業採択後５の倍数に相当する年数が経過している事業 |  | ２９（９） | ８(３) | ２１(６) |
| ③事業採択前の準備・計画段階で５年が経過している事業 |  |  |  |  |
| ④事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業 |  |  |  |  |
| 合 計 |  | ２９（９） | ８(３) | ２１(６) |
|  | うち10年経過、15年経過事業 | ５（１） |  | ５(１) |

２．重点審議対象事業の選定基準　…Ｈ１４年度に決定した基準のとおり

| 再評価対象事由区分 (上記アの区分) | 重 点 審 議 事 業 |
| --- | --- |
| ①、③、④ | すべての事業 |
| ② | ａ 「事業採択後５年間が経過して継続中」の事業で、進捗率（全 体事業費に対する執行済み事業費の割合)が５０％未満の事業 |
|  | ｂ 「事業採択後１０年間が経過して継続中」の事業で、進捗率が ５０％未満の事業又は残事業年数が２年を超える事業 |
|  | ｃ 公共事業評価委員会が必要と認めた事業 |